| Projeto Integrador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instrutores Envolvidos |  |  |  |
| Turma: | Período: | Carga Horária: | UC: |
| Tema Gerador | Sistema de terapia emocional |  |  |
| Desafio | como será realizado o agendamento das consultas, como o atendimento via WhatsApp funcionará? |  |  |
| Problematização (justificativa) | A demora de atendimento e a falta de organização. Hoje em dia, muitas pessoas têm dificuldade para conseguir atendimento psicológico de forma rápida. Em muitos casos, o agendamento demora, as informações ficam desorganizadas e a comunicação entre o paciente e a clínica acaba sendo confusa. Isso pode gerar ansiedade, frustração e até fazer com que a pessoa desista de procurar ajuda justamente quando mais precisa. Além disso, os profissionais também enfrentam dificuldades para organizar consultas e atender todos os pacientes de forma eficiente. Por isso, a criação de um sistema de atendimento pelo WhatsApp, junto com um site institucional, pode facilitar esse processo, tornando o atendimento mais ágil, organizado e acessível, tanto para os pacientes quanto para a equipe responsável. |  |  |
| Indicadores | Quantos atendimentos o sistema conseguirá organizar por dia, quais métricas serão utilizadas para verificar a eficiência do projeto, como será avaliada a satisfação dos usuários e qual a quantidade de atendimentos realizados por dia. |  |  |
| Proposta Produção | O sistema terá cadastro de pacientes e terapeutas, O site será responsivo para celulares, o sistema terá cadastro de pacientes e terapeutas, e haverá um painel administrativo para gerenciar os atendimentos. |  |  |
| Critérios de Avaliação | O sistema atende às necessidades do público-alvo, a interface é simples e fácil de usar, O projeto resolve o problema da demora e da falta de organização? |  |  |
| Síntese (como os resultados serão apresentados) | Os resultados serão apresentados por meio de uma demonstração prática do sistema de atendimento via WhatsApp e do site institucional, mostrando como é realizado o agendamento, o atendimento e a organização das informações. Também serão apresentados indicadores, como a redução do tempo de resposta, a melhoria na organização dos atendimentos e a satisfação dos usuários, evidenciando os benefícios da solução proposta. |  |  |
| Plano de Ação |  |  |  |
| 1º dia: Sala: | Atividade: Ideação e levantamento dos requisitos do sistema "Sentir Bem": identificou-se a necessidade de solucionar a demora no agendamento e triagem de saúde mental. Definiu-se a arquitetura de 3 camadas (Frontend Web + Backend Node.js/Express + WhatsApp Web API + Supabase BaaS) e a modelagem do banco de dados com suporte a identificação por CPF, agendamentos e históricos de atendimento. |  |  |
|  | Recursos: Computador, VS Code, ferramentas de diagramação (Figma, Miro), especificação de requisitos e modelo conceitual SQL. |  |  |
| 2º dia: Sala: | Atividade: Desenvolvimento do Design System e UI/UX: definição da paleta de cores acolhedora, tipografia moderna (Inter/Roboto), conceito de vidro fosco (glassmorphism) para os cards e prototipagem da identidade visual para pagamentos via QR Code PIX (assets/QR-CODE-PIX/) e páginas de acesso (pages/login.html). |  |  |
|  | Recursos: Figma, Adobe XD, Google Fonts, guias de acessibilidade UI/UX. |  |  |
| 3º dia: Sala: | Atividade: Desenvolvimento da estrutura HTML5 semântica (index.html) e formulários de identificação do cliente com validação de CPF. Organização modular das seções: Hero, Biografia, Pilares Terapêuticos, Especialidades, Fluxo do Processo, Planos e formulários de acesso. |  |  |
|  | Recursos: VS Code, HTML5 semântico, Git/GitHub para controle de versão. |  |  |
| 4ª dia: Sala: | Atividade: Estilização avançada com CSS3 Vanilla (css/style.css): implementação de variáveis de tema, efeito de vidro fosco (glassmorphism), leiaute responsivo (Flexbox/Grid), animações AOS (Animate On Scroll) e estilização dos modais de pagamento PIX e notificações toast. |  |  |
|  | Recursos: CSS3 Vanilla, biblioteca AOS, DevTools dos navegadores (Chrome/Edge). |  |  |
| 5º dia: Sala: | Atividade: Varredura e reorganização arquitetural de assets de mídia: separação rigorosa em subpastas tematizadas (assets/chatbot/, assets/especialidades/, assets/fundos/, assets/identidade/, assets/pilares/, assets/processo/, assets/sobre/ e a nova pasta assets/QR-CODE-PIX/). |  |  |
|  | Recursos: VS Code, ferramentas de compressão e otimização de imagem (WebP/PNG). |  |  |
| 6º dia: Sala: | Atividade: Desenvolvimento da lógica Frontend em JavaScript ES6+ Vanilla (js/script.js): validação e higienização de CPF do paciente no navegador, manipulação de abas de planos, exibição de QR Code PIX, toasts de notificação e dinamismo no menu mobile. |  |  |
|  | Recursos: JavaScript (ES6+), DOM API, DevTools, VS Code. |  |  |
| 7º dia: Sala: | Atividade: Construção da arquitetura de backend em Node.js com Express (chatbot.js): implementação de rotas protegidas, hashing de senhas com scrypt, tratamento de cookies de sessão administrativa e criação dos scripts de migração de banco (config/supabase-cpf-reagendamento.sql e config/supabase-admin-settings.sql). |  |  |
|  | Recursos: Node.js (v18+), Express.js, npm, SQL Client, Postman/Insomnia. |  |  |
| 8º dia: Sala: | Atividade: Implementação da automação do WhatsApp Web via whatsapp-web.js: fluxo interativo de boas-vindas, identificação e consulta de CPF do cliente, módulo de reagendamento automático de consultas ativas, autenticação por QR Code e tratamento de reconexão resiliente. |  |  |
|  | Recursos: Node.js, whatsapp-web.js, qrcode-terminal, celular com WhatsApp, VS Code Terminal. |  |  |
| 9ª dia: Sala: | Atividade: Integração e persistência relacional no Supabase BaaS: tratamento seguro de variáveis (.env com SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY), persistência de registros de clientes por CPF, status de agendamentos (Pendente, Confirmado, Concluído, Cancelado) e sincronização de configurações globais. |  |  |
|  | Recursos: Supabase BaaS (PostgreSQL), @supabase/supabase-js, SQL Editor Supabase, .env. |  |  |
| 10º dia: Sala: | Atividade: Refatoração e ampliação do Painel Administrativo (/admin): atualização completa de admin/app.js, admin/index.html e admin/style.css com suporte a busca de clientes por CPF, bloqueio/desbloqueio de acesso, reagendamento manual de consultas, edição de configurações do bot e streaming de logs SSE. |  |  |
|  | Recursos: HTML5, CSS3, JavaScript ES6+, Express Middlewares de Autenticação/Segurança. |  |  |
| 11ª dia: Sala: | Atividade: Implementação do motor de segurança e expansão da suíte de testes automatizados (tests/safety.test.js): criação de testes unitários para validação de CPF, diferenciação de chaves públicas/privadas do Supabase, normalização de texto e triagem emergencial de crises e ideações (CVV 188). |  |  |
|  | Recursos: Node.js test runner (node:test, node:assert), Jest, suíte de testes automatizados (npm test). |  |  |
| 12ª dia: Sala: | Atividade: Varredura geral do sistema, testes de integração ponta a ponta (E2E) cobrindo novo agendamento, reagendamento por CPF e pagamento PIX, homologação de testes automatizados (7/7 aprovados) e atualização completa do relatório técnico no README.md e no documento do Projeto Integrador. |  |  |
|  | Recursos: Navegadores web (Chrome, Firefox, Edge), DevTools, README.md com diagramas Mermaid, suíte npm test. |  |  |